- DATOS GENERALES

| Código del Proyecto | <<Código>> |
| --- | --- |
| Nombre | SERVICIO PARA EL ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS GEOESPACIALES DE LOS POLIGONOS DE CULTIVO DE CAFÉ, CACAO Y PALMA ACEITERA DE LAS REGIONES: MADRE DE DIOS Y LORETO. |

- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Analizar y validar y automatizar en el lapso de 3 meses los datos geoespaciales de los polígonos de cultivo de las Regiones: Amazonas y Cusco, encargado de realizar actividades de estandarización, validación de información cartográfica de parcelas georreferenciadas de productores agrarios de café, cacao y palma aceitera, en el marco de la EUDR.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Análisis y revisión de datos geoespaciales de los polígonos de cultivo de café, cacao y palma aceitera georreferenciados provenientes de diversas fuentes, entregadas en distintos formatos (KML, Excel, Shapefile, entre otros), con el fin de realizar una estandarización de estructuras.

- Elaborar una estructura estándar de la información geoespacial de los polígonos de cultivo de café, cacao y palma aceitera.

- Elaborar Geoprocesos del análisis y clasificación de las casuísticas de superposición de los polígonos de cultivo de café, cacao y palma aceitera provenientes de diversas fuentes.

- Elaborar Geoproceso de validación de polígonos de cultivo de café, cacao y palma aceitera provenientes de diversas fuentes

- Elaborar Geoproceso de unificación de polígonos de cultivo de café, cacao y palma aceitera provenientes de diversas fuentes.

- Elaborar Geoproceso de revisión automática de polígonos de cultivo de café, cacao y palma aceitera provenientes de diversas fuentes.

- Elaborar Geoproceso de clasificación de polígonos de cultivo de café, cacao y palma aceitera observados del aplicativo móvil del PPA.

- Elaborar Geoproceso de corrección automática de polígonos de cultivo de café, cacao y palma aceitera observados del aplicativo móvil del PPA.

- Generar geoproceso de Integración en la geodatabase final toda la información de los polígonos de cultivo de café, cacao y palma aceitera en FeatureDataset de validados, observados y eliminados.

- ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Sponsor

Especialista DGSEP

Consultor

- ALCANCE

- Diseñar y entregar la estructura base de la Geodatabase (GDB), junto con el diccionario de datos correspondiente.

- Desarrollar el script para superposición y limpieza topológica (versión 1) y generar la capa piloto con el mapa de conflictos.

- Implementar el geoproceso de exclusiones en fase piloto, así como la capa parcial denominada Poligonos_Validados_30d.

- Elaborar el script de revisión tabular (versión 1) para DNI, nombres y apellidos, incluyendo un reporte detallado de inconsistencias.

- Desarrollar el script para la detección de polígonos con cuatro o menos vértices, y generar la capa VertexFlag_30d.

- Establecer el control de versiones y respaldos (versión 1), con el correspondiente registro documentado de cambios.

- Elaborar el informe técnico parcial 1, incluyendo anexos con evidencias (scripts, capas, layouts, logs). • Actualizar la Geodatabase (versión 2) incorporando el campo FUENTE y realizando la validación de dominios.

- Ejecutar la superposición y limpieza topológica a nivel regional, generando capas y mapas comparativos.

- Implementar el geoproceso de exclusiones a nivel regional, garantizando la trazabilidad por polígono.

- Ampliar el script de revisión tabular (versión 2) con reglas adicionales y elaborar un reporte comparativo entre 30 y 60 días.

- Ejecutar el script de detección extendida de polígonos con cuatro o menos vértices, generando un listado priorizado para corrección.

- Emitir el reporte técnico mensual que incluya incidencias y medidas correctivas implementadas.

  - Funcionalidades del Producto

- Generar el visor y los temáticos de avance (versión 1), con estilos definidos y capturas de pantalla.

  - Validar y Controlar el Alcance

Flujograma Validar y Controlar el Alcance

  - Exclusiones

| Descripción | Restricción |
| --- | --- |
| Desarrollo de Aplicación Web personalizada fuera de ArcGIS Dashboard | Fuera del alcance del servicio |

- INTERESADOS

- Director de Estadística e Información Agraria – DEIA

- Director General de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas – DGESEP

- supervisor de control topológico.

- COMUNICACIONES

- Director de Estadística e Información Agraria – DEIA

- Director General de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas – DGESEP

- supervisor de control topológico.

- MATRIZ RACI

Roles considerados:

- GP: Gerente del Proyecto

- AT: Analista Técnico GIS

- DV: Desarrollador de Scripts

- VD: Validador de Datos

- US: Usuario/Cliente

| Actividad | GP | AT | DV | VD | US |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseñar estructura base GDB + diccionario | A | R | C | I | I |
| Script superposición y limpieza topológica (v1) | C | R | R | I | I |
| Geoproceso exclusiones piloto | C | R | R | I | I |
| Script revisión tabular (v1) | C | R | R | R | I |
| Script detección polígonos ≤4 vértices | C | R | R | I | I |
| Control de versiones y respaldos (v1) | R | R | C | I | I |
| Informe técnico parcial 1 | A | R | C | C | I |
| Actualizar GDB (v2) | C | R | R | R | I |
| Superposición y limpieza regional | C | R | R | I | I |
| Geoproceso exclusiones regional | C | R | R | I | I |
| Script revisión tabular (v2) | C | R | R | R | I |
| Script detección extendida | C | R | R | I | I |
| Visor y temáticos de avance | C | R | R | I | A |
| Reporte técnico mensual | A | R | C | C | I |
| Control de versiones y respaldos (v2) | R | R | C | I | I |
| Informe técnico parcial 2 | A | R | C | C | I |
| Entrega GDB final + documentación | A | R | C | I | R |
| Paquete de automatización | C | R | R | I | I |

- RIESGOS

- Acceso en modo lectura a la Base de datos de Identidad Digital

- Acceso en modo lectura a la Base de datos de Agro Digital

- RECURSOS

  - Lista de Recursos

| Identificación de Los Recursos: Todos los recursos (físicos y humanos) requeridos para completar el proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos | Cantidad | % Asignación | Desde | Hasta | Observación |
| Analista DGSEP | 1 | 10% | 27/06/25 | 25/09/25 |  |
| Supervisor de control topológico | 1 | 10% | 27/06/25 | 25/09/25 |  |
| Especialista GIS | 1 | 100% | 27/06/25 | 25/09/25 |  |

  - Matriz de Asignación

| Actividades | Roles / Personas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Gestionar el proyecto | X |  |  |  |  |
| Elaborar la documentación de gestión | X | X |  |  |  |
| Analizar las funcionalidades del sistema | X | X |  |  |  |
| Programar la funcionalidad del sistema |  | X |  |  |  |
| Diseñar y programar la base de datos del sistema |  | X |  |  |  |
| Elaborar la documentación técnica |  | X |  |  |  |
| Elaborar la documentación de apoyo |  |  | X |  |  |
| Efectuar un test del sistema |  |  |  | X |  |
| Elaborar el informe de aseguramiento de calidad |  |  |  | X |  |

Donde:

- R1: Gestor del proyecto

- R2: Especialista GIS

- R3: Especialista GIS

- R4: Supervisor de control Topologico.

- CRONOGRAMA

  - Cronograma el Proyecto

| Fecha de Inicio del Proyecto | Fecha Finalización del Proyecto |
| --- | --- |
| 30/10/2025 | 30/12/2025 |

<<La gestión del cronograma del proyecto se realiza usando el formato MCVS-203 Plan de Liberaciones-Cronograma>>

  - Hitos del Proyecto

| Hito | Fecha |
| --- | --- |

- COSTOS

  - Estimación de costos

No Aplica

  - Presupuesto del Proyecto

No Aplica

- CALIDAD

<<La gestión y control de calidad del producto se realiza haciendo uso de los formatos MCVS-207 Casos de Prueba, MCVS-208 Informe Aseguramiento de Calidad>>

- ADQUISICIONES

No Aplica

- GESTIÓN DE CAMBIOS

No Aplica

___________________________________ David Laiza Torres Consultor