MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP)

Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA).

“SERVICIO PARA EL ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS GEOESPACIALES DE LOS POLIGONOS DE CULTIVO DE CAFÉ, CACAO Y PALMA ACEITERA DE LAS REGIONES: MADRE DE DIOS Y LORETO”

INFORME N° 001-11-2025/DJLT

INFORME TECNICO FINAL

“informe técnico final que contenga lecciones aprendidas, incidencias resueltas y recomendaciones pertinentes”

1. Introducción

El presente informe final detalla los resultados, actividades realizadas, incidencias atendidas, lecciones aprendidas y recomendaciones relacionados al desarrollo y ejecución del script SISUE_UPDATE_PARCELA.py, cuyo objetivo es actualizar la información de las parcelas provenientes del sistema de la Unión Europea dentro de la infraestructura geográfica institucional, utilizando ArcGIS Desktop (ArcPy) como entorno principal.

Este desarrollo busca optimizar el proceso de actualización geoespacial, reducir errores manuales y asegurar la consistencia entre las capas geográficas corporativas y los datos externos recibidos periódicamente.

2. Objetivo del Script

El script automatiza las siguientes tareas:

- Lectura de archivos de entrada (GDB, SHP u otro formato entregado por el proveedor).

- Validación de geometrías y detección de errores topológicos.

- Homologación de campos con la Geodatabase institucional.

- Actualización de parcelas existentes mediante reglas definidas (ID, código UE, o códigos normalizados).

- Inserción de nuevas parcelas cuando corresponda.

- Generación de logs, respaldos y reporte de incidencias.

- Ejecución dentro del entorno ArcGIS Desktop, garantizando compatibilidad con ArcPy 10.x.

3. Actividades Realizadas

3.1 Desarrollo del Script

    - Diseño del flujo lógico de actualización.

    - Implementación en Python usando ArcPy.

    - Modularización del código (lectura, validación, actualización, registro).

    - Configuración de parámetros para facilitar su reuso.

3.3 Integración con la GDB Corporativa

    - Verificación del esquema.

    - Ajustes por incompatibilidades en dominios y subtipos.

    - Implementación de respaldos automáticos antes de la actualización.

3.4 Documentación Técnica

    - Elaboración del README de ejecución.

    - Documentación de dependencias y estructura de carpetas.

    - Registro de incidencias y soluciones aplicadas.

4. Incidencias Resueltas

continuación, se resumen las incidencias más relevantes atendidas durante el proyecto:

| Nº | Incidencia | Causa | Solución Implementada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Error de geometrías inválidas al cargar datos UE | Polígonos con self-intersections | Uso de RepairGeometry_management previo a la actualización |
| 2 | Incompatibilidad de códigos de parcela | Distintos formatos de ID entre sistemas | Normalización automática usando expresiones y padding |
| 3 | Duplicidad de features | Parcelas repetidas en la fuente UE | Implementación de control con Dissolve y comparación por campos clave |
| 4 | Fallas por bloqueo de archivos en GDB | Conexiones residuales de ArcGIS | Procedimientos para liberar locks y validar conexiones |
| 5 | Pérdida accidental de datos | Sobrescritura involuntaria | Implementación de backup automático antes de cada ejecución |

5. Lecciones Aprendidas

- Es indispensable normalizar las claves de unión antes de realizar cualquier actualización masiva. Diferencias mínimas en formatos producen fallos significativos.

- Los datos provenientes de diferentes proveedores requieren validación geométrica sistemática. ArcPy facilita esta tarea, pero debe integrarse desde el inicio.

- El control de locks y conexiones en ArcGIS Desktop es crítico para automatizaciones. Se debe trabajar con procedimientos de verificación previos.

- La ejecución debe estar acompañada de un log detallado, que permita auditoría posterior y facilidades de trazabilidad.

- El proceso debe estar diseñado para ser idempotente, es decir, ejecutarse múltiples veces sin generar duplicados ni inconsistencias.

- El tiempo de ejecución se incrementa cuando se trabaja sobre feature classes muy grandes, por lo que es recomendable aplicar índices y optimizaciones.

6. Recomendaciones Finales

- Automatizar el proceso en un entorno programado (Task Scheduler o script tools en ArcGIS Desktop/Pro).

- Migrar progresivamente a ArcGIS Pro y ArcPy Pro, ya que ArcGIS Desktop está en final de ciclo.

- Estandarizar el formato de entrega de datos UE, definiendo un protocolo fijo.

- Crear un dashboard de seguimiento para visualizar el estado de las actualizaciones.

- Implementar control de versiones en la GDB (branch versioning o traditional versioning según corresponda).

- Capacitar al personal técnico en manejo del script y resolución de incidencias básicas.

- Mejorar los logs del script, incluyendo métricas de tiempos, cantidad de parcelas actualizadas y errores detectados.

- Evaluar la integración del proceso con servicios de ArcGIS Enterprise para automatizar la publicación.

7. Conclusión

El desarrollo del script SISUE_UPDATE_PARCELA.py permitió automatizar de manera eficiente el proceso de actualización de parcelas provenientes del sistema de la Unión Europea, reduciendo esfuerzos manuales, incrementando la precisión de los datos y fortaleciendo la consistencia de la Geodatabase institucional.

Las incidencias identificadas fueron solucionadas oportunamente, y el proceso cuenta ahora con mejoras significativas en cuanto a validación, trazabilidad y aseguramiento de datos.

Las recomendaciones planteadas permitirán mantener la sostenibilidad de la solución, facilitar futuras actualizaciones y alinearse con buenas prácticas de administración de datos geoespaciales.